
	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BA GIA

Số: 46/TTr-UBND                 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ba Gia, ngày 20 tháng 3 năm 2026


TỜ TRÌNH
Về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Dự án Đường nội đồng, tuyến: Đnđ.10 
(Nguyễn Thanh Quang – Lê Thị Tiên, Đồng Ao)

Kính gửi: UBND xã Ba Gia.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 19 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2025 của UBND xã Tịnh Bắc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng, tuyến: Đnđ.10 (Nguyễn Thanh Quang – Lê Thị Tiên, Đồng Ao); 
Căn cứ Quyết định số: 152/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Đường nội đồng, tuyến: Đnđ.10 (Nguyễn Thanh Quang – Lê Thị Tiên, Đồng Ao); 
Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường nội đồng, tuyến: Đnđ.10 (Nguyễn Thanh Quang – Lê Thị Tiên, Đồng Ao);

Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Gia về việc phê duyệt điều chỉnh thông tin chủ thể tham gia thực hiện dự án Đường nội đồng, tuyến: Đnđ.10 (Nguyễn Thanh Quang – Lê Thị Tiên, Đồng Ao);
UBND xã trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình với các nội dung sau:
1. Tên dự án Đường nội đồng, tuyến: Đnđ.10 (Nguyễn Thanh Quang – Lê Thị Tiên, Đồng Ao)
2. Địa điểm xây dựng: Xã Ba Gia.

Đến nay công trình đã được nghiệm thu hoàn thành.

· Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 06/6/2025 - 20/12/2025
	* Tổng giá trị dự toán được duyệt: 
	300.000.000
	đồng

	Trong đó: 
	
	

	- Chi phí xây dựng:
	248.008.889
	đồng

	- Chi phí Quản lý dự án:
	7.499.800
	đồng

	- Chi phí Tư vấn:
	30.934.878
	đồng

	- Chi phí khác:
	6.738.500
	đồng

	- Chi phí dự phòng:
	6.817.933
	đồng

	* Tổng giá trị đề nghị quyết toán: 
	291.288.000
	đồng

	Trong đó: 
	
	

	- Chi phí xây dựng
	248.008.000
	đồng

	- Chi phí Quản lý dự án
	7.432.000
	đồng

	- Chi phí Tư vấn
	30.348.000
	đồng

	- Chi phí khác
	5.500.000
	đồng


Kính đề nghị UBND xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành để UBND xã có đủ cơ sở giải ngân, tất toán công trình./.
	Nơi nhận:                                                                                
- Như trên;                                                                                                     
- CT, PCT UBND xã;  
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu VT.
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