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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA GIA
Số:      /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ba Gia, ngày      tháng 3 năm 2026



[bookmark: _GoBack]QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: ĐX.31 (ĐT.622C - ĐX.38)
Địa điểm xây dựng: Xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA GIA

[bookmark: _Hlk221862841]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 19 tháng 11 năm 2024;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công trình: ĐX.31 (ĐT.622C - ĐX.38); 
Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ UBND xã Tịnh Hiệp thực hiện đầu tư các công trình trên địa bàn; 
Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: ĐX.31 (ĐT.622C - ĐX.38); 
Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: ĐX.31 (ĐT.622C - ĐX.38);
Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Gia về việc phê duyệt điều chỉnh thông tin chủ thể tham gia thực hiện dự án ĐX.31 (ĐT.622C - ĐX.38); 
Xét hồ sơ Báo cáo quyết toán công trình kèm theo Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2026 của UBND xã; Báo cáo số 22/BC-KT ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các nội dung sau:
 - Tên công trình: ĐX.31 (ĐT.622C - ĐX.38)
- Chủ đầu tư: UBND xã Ba Gia (Được điều chỉnh tại Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Gia)
- Địa điểm xây dựng: Xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi
[bookmark: _Hlk215911157]- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 17/6/2025 - 19/12/2025
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Chi phí đầu tư:
	Nội dung
	Tổng mức đầu tư
	Giá trị quyết toán được phê duyệt

	Tổng cộng
	650.000.000
	642.874.000

	Chi phí xây dựng
	557.167.000
	555.490.000

	Chi phí quản lý dự án
	16.849.000
	16.798.000

	Chi phí tư vấn
	70.141.517
	70.086.000

	Chi phí khác
	5.698.000
	500.000

	Dự phòng chi
	144.000
	0


2. Vốn đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
	Giá trị quyết toán được phê duyệt

	1
	2
	3
	4

	 
	Tổng số
	650.000.000
	642.874.000

	1
	Vốn đầu tư công
	650.000.000
	642.874.000

	1.1
	Vốn Ngân sách nhà nước
	650.000.000
	642.874.000

	 
	- Vốn ngân sách trung ương  
	 
	 

	 
	- Vốn ngân sách xã
	650.000.000
	642.874.000

	1.2 
	Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác
	
	

	2
	Vốn khác  
	 
	 


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng; 
Trong đó:
3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.
3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.
4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 642.874.000 đồng.
4.1. Giá trị thực tế: 642.874.000 đồng.
4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): 0 đồng.
5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): 0 đồng.
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư
1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	 
	Tổng số
	642.874.000
	 

	1
	Vốn đầu tư công
	642.874.000
	 

	1.1
	Vốn Ngân sách nhà nước
	642.874.000
	 

	
	- Vốn ngân sách trung ương  
	 
	 

	
	- Vốn ngân sách xã
	642.874.000
	 

	1.2
	Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác
	
	

	2
	Vốn khác
	 
	 


1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 05 tháng 3 năm 2026
- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 0 đồng.
Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục số I, II kèm theo.
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: 
2.1. Được phép ghi tăng tài sản: 
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản dài hạn/cố định
	Tài sản ngắn hạn

	
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Phòng Kinh tế xã Ba Gia
	642.874.000
	


2.2. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. 
3. Các nghiệp vụ khác (nếu có).
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Văn phòng HĐND & UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế xã; Kho bạc Nhà nước khu vực XV - Phòng Giao dịch số 17; Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Đô và các phòng, ban có liên quan của xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;	
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, PKT.
	CHỦ TỊCH



                   
                   Trần Đức Hùng



